| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЛАГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 24.12.2020 г. № 64-п |  |
| --- | --- |
| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кулагинский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2025г. |  |

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом  от 07 декабря 2011 года  № 416 - ФЗ "О водоснабжении  и водоотведении", статей 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования Кулагинский сельсовет Новосергиевского района, Оренбургской области:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кулагинский сельсовет  Новосергиевского района  Оренбургской области» на 2021-2025г согласно приложению.

2. Постановление № 06-п от 28.02.2014г. Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кулагинский сельсовет»  Новосергиевского  района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кулагинского сельсовета http://Кулагино.рф/ в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кулагинского сельсовета:                                                             В.В. Гутарев

Разослано: администрации МО Новосергиевский район,  на официальный сайт администрации, прокуратуре района, в дело, МУП Новосергиевское ЖКХ.

Приложение к постановлению администрации Кулагинский сельсовет Новосергиевского района № 64-п от 24.12.2014г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Кулагинский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области

на 2021 – 2025 годы

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кулагинский сельсовет» Новосергиевского района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", проект Генерального плана муниципального образования Кулагинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области", |
| Государственные заказчики Программы | Администрация Кулагинский сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области, |
| Основной разработчик Программы | Администрация Кулагинский сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области, |
| Исполнители Программы | Администрация Кулагинский сельсовета Новосергиевского района, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, подрядные организации |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение развития жилищного строительства в муниципальном образовании; строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в районе; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов; повышение эффективности использования коммунальных ресурсов; повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания граждан; энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. |
| Срок реализации | 2021 - 2025 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кулагинский сельсовет Новосергиевский район Оренбургской области» за счет всех источников финансирования составит в период 2021-2025 гг. Реализация программных мероприятий предлагается за счет: - собственных средств предприятий; - бюджетных источников; - кредитных ресурсов; Объемы финансирования комплексной программы за счет средств районного и местного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется бухгалтерией администрации сельсовета. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств |

1.  Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кулагинский сельсовет Новосергиевский район Оренбургской области» на 2021 – 2025 годы (далее - Программа) разработана на основе проекта Генерального плана муниципального образования Кулагинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и положений Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

В соответствии с действующим законодательством программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- создание условий для развития жилищного строительства в районе, осуществления комплексного освоения земельных участков;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

К системам коммунальной инфраструктуры на территории сельсовета относятся объекты и сети в области тепло-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации твердых бытовых отходов.

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является обеспечение подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Важной задачей администрации сельсовета является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.

Существующее положение в коммунальном хозяйстве сельсовета, в частности: физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, сдерживают развитие сельских поселений в составе сельсовета. Поэтому система инженерного обеспечения сел нуждается в постоянном развитии и модернизации.

2.1. Теплоснабжение

Общая характеристика теплоснабжения.

Теплоснабжение (отопление) на территории муниципального образования  осуществляется:

- в частных домах и квартирах индивидуальное,  от печей и котлов на газе и твердом топливе, горячее водоснабжение от проточных электроводонагревателей, индивидуальных газовых котлов.

- в организациях и учреждениях от  электрических водогрейных котлов, от ведомственных газовых котельных.

На территории муниципального образования 2 котельных, работающие на природном газе.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 130м,  замена не требуется.

Суммарная мощность источников теплоснабжения  составляет 400 квт.

Паспорт тепловой сети.

Котельная №1  с. Кулагино ул. Центральная 19

Отапливаемые объекты: МОБУ Кулагинская средняя общеобразовательная  школа.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 40 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,0 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1992 г.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Паспорт тепловой сети.

Котельная №2  с. Кулагино пер. Клубный 2

Отапливаемые объекты: Кулагинский СДК..

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 90 м.

Год постройки: 2012 г.

Изоляция труб:

Трубы проложены под землей.

Сведения об установленных котлах

- Котельная №1 с. Кулагино

Тип котла – КС-Г -80  - 2 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 80 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 86 %

Год ввода в эксплуатацию – 1992г.

- Котельная №2 с. Кулагино

Тип котла – КЧМ-5  - 2 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 120 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 1992 г.

2.2. Водоснабжение

Общее количество водозаборных скважин на территории Кулагинского сельсовета -9.    Из них не отвечает санитарным нормам, по отсутствию зон санитарной охраны – 3. 100% скважин качают воду сразу в водопроводные сети.  Фактическая загруженность скважин 60% в зимнее время и 100% в летний период и хотя загруженность 100% в летний поливной сезон, спрос на обеспечение населения водой удовлетворяется. Имеющиеся подземные воды по химическому и бактериологическому составу соответствуют нормативным требованиям.

Техническое состояние трубопроводов неудовлетворительное, процент износа ориентировочно составляет - 70-75%.

Центральным водоснабжением охвачены с. Кулагино, с. Дедово, п. Киндельский..

К системе центрального водоснабжения подключены 449  частных жилых домов, 3 МКД и 5 объектов соцкультбыта.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  МУП  «Новосергиевское ЖКХ», в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Представление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых   МУП  «Новосергиевское ЖКХ»,  осуществляются непосредственно через кассу предприятия.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Одиночное протяжение водопроводов на территории Кулагинского сельсовета составляет 12080м. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 20 – 110 мм. Материал водопроводных труб: металл, полиэтилен. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Кулагинского сельсовета приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из девяти артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

с.Кулагино: протяженность водопровода 9150м., 7 скважин.

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пер. Бригадный 5а | 1983 г. |
| 2 | Пер. Клубный 2 | 1983 г. |
| 3 | Ул. Зеленая 131а | 1987 г. |
| 4 | Ул. Рязанова 99 | 1987 г. |
| 5 | Ул. Центральная 10а | 1983 г. |
| 6 | Ул. Центральная 12а | 1983г. |
| 7 | Ул. Мельничная 13а | 1987г. |

с.Дедово: протяженность водопровода 1830м., 1 скважина.

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Солнечная 27 | 1987 г. |

п. Киндельский: протяженность водопровода 1100м., 1 скважина.

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Луговая 19а | 1981 г. |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии.

Перечень источников противопожарного водоснабжения

| № п/п | Город (район) подразделение | Месторасположение водоисточников на местности (адрес) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кулагино | ул. Центральная 32 | Администрация МО «Кулагинский сельсовет» |
| 2 | с. Кулагино | Ул. Больничная 2 | Администрация МО «Кулагинский сельсовет» |
| 3 | с. Кулагино | Ул. Луговая 2 | Администрация МО «Кулагинский сельсовет» |
| 4 | с. Кулагино | Пер. Клубный 2 | Администрация МО «Кулагинский сельсовет» |
| 5 | с. Дедово | ул. Солнечная 27 | Администрация МО «Кулагинский сельсовет» |

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенных пунктов. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Кулагинского сельсовета планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Средний физический износ объектов водоснабжения составляет 76%. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Перечень программных мероприятий в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемые сроки исполнения | Предполагаемые затраты, тыс.руб. | Проектная мощность, км, куб.м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода с.Кулагино, ул.Северная, | 2019 г. | 250,0 | 7 |  |
| 2. | Ремонт водопровода с.Кулагино, ул. Зеленая | 2019 г. | 150,0 | 7 |  |
| 3. | Ремонт водопровода с.Кулагино, ул. Больничная | 2019 | 200.0 | 7 |  |
|  | Итого |  | 550,0 |  |  |

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического образования.

Первоочередными мероприятиями для МО Кулагинский       сельсовет являются:

-принятие мер для получения чистой питьевой воды. Эти меры должны приниматься как по изысканию новой единой площадки для водозабора вне жилых и производственных зон, так и по очистке воды из существующих водозаборов и установлению соответствующих зон режима;

-для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012;

-водомерными узлами планируется также оснастить действующие и планируемые  артезианские  скважины;

-водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

-Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Маклаковского сельсовета; - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - снижение количество аварий на центральных сетях водоснабжения; - реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. -увеличение мощности систем водоснабжения.

2.3. Водоотведение

Во всех населенных пунктах Кулагинского сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

3. Существующие ключевые проблемы в тепло-, водоснабжении, водоотведении

3.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение на территории индивидуальное, ключевых проблем нет.

3.2. Водоснабжение

Существующие мощности на данный момент полностью задействованы и не могут удовлетворить потребности в ходе развития населенных пунктов  по обеспечению гарантированным водоснабжением существующих потребителей и объекты нового строительства. Водопроводы находятся в эксплуатации с 1968- 1975 г г., насосные станции не обеспечивает подачу требуемых возрастающих объемов воды.

Существующие скважины водозаборов находятся в эксплуатации более 35 лет, в результате основные конструкции сооружений и оборудования имеют высокую степень износа.

Одним из основных направлений развития системы водоснабжения является ремонт скважин, водоводов. С целью стабилизации системы водоснабжения предусматривается комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, эксплуатирующихся на протяжении более 35 - 45 лет и имеющих высокую степень износа, что ведет к увеличению аварийности, дестабилизации водоснабжения и возможному вторичному загрязнению воды по причине изношенности трубопроводов.

Для решения сложившейся ситуации необходимы:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений, с целью обеспечения нормативного режима эксплуатации водоносных горизонтов;

- поиск и разведка новых источников водоснабжения, с целью обеспечения резерва существующим запасам подземных вод и обеспечения (перспектива) требуемыми объемами водоснабжения;

- оптимизация затрат по эксплуатации комплекса сооружений водоснабжения путем поэтапного внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и энергосберегающих технологий и оборудования.

3.3. Водоотведение

Водоотведение на территории индивидуальное, ключевых проблем нет.

4. Программные мероприятия строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО Кулагинский сельсовет Новосергиевский район Оренбургской области   2020 - 2025 гг.

В рамках реализации программы планируется осуществить следующий перечень мероприятий:

По направлению «Водоснабжение, водоотведение»:

| Наименование мероприятия, параметры | Значение |
| --- | --- |
| 1. Реконструкция водопроводных сетей в с. Кулагино |
| Цель проекта | Повышение надежности в системе водоснабжения, сокращение количества аварий на сетях водоснабжения с. Кулагино |
| Технические параметры | Реконструкция водопроводных сетей 5000,0 м. |
| Затраты | 3000000рублей |
| Срок реализации | 2021-2025 год |
| 2. Реконструкция водопроводных сетей в с. Дедово |
| Цель проекта | Повышение надежности в системе водоснабжения, сокращение количества аварий на сетях водоснабжения с. Дедово |
| Технические параметры | Реконструкция водопроводных сетей 1000,0 м. |
| Затраты | 600,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2021-2025 год |

5. Оценка риска

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Кулагинский сельсовет» Новосергиевский район Оренбургской области на 2020 – 2025 годы содержит потенциальные риски. При реализации данной Программы возможно невыполнение программных мероприятий и не достижение индикаторов программы.

Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости или объема Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ или приостановка строительства со стороны застройщиков в связи с финансовым кризисом;

- значительная корректировка плана социально-экономического развития сельсовета и района на период до 2020 года.

Мероприятиями, позволяющими снизить риски, могут быть:

1. Привлечение заемных средств.

2. Частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета.

3. Перераспределение средств ремонтного фонда организаций коммунального комплекса в целях финансирования мероприятий Программы.

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО Кулагинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды будут возможны вследствие реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов по разделам:

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городе;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить создание благоприятной среды обитания в муниципальном образовании Кулагинский сельсовет сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

11. Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением

Администрация МО Кулагинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области  обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса сельсовета, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация МО Кулагинский сельсовет Кулагинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области  координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.